DOCUMENT D'ARCHITECTURE TECHNIQUE

CYNA — Plateforme e-commerce SaaS Cybersécurité

| Projet | CYNA — Plateforme e-commerce SaaS |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date | 20/05/2026 |
| Statut | En cours de développement |
| Formation | B3 DEV · FDME · Sup de Vinci 2025 |

Équipe projet

| Membre | Rôle principal | Formation |
| --- | --- | --- |
| Juliann | Front Lead / Mobile Lead | B3 DEV · Sup de Vinci |
| Orian | Back Lead / QA | B3 DEV · Sup de Vinci |
| Donavan | Tech Lead / Back-office Lead | B3 DEV · Sup de Vinci |

# Historique du document

| Version | Date | Auteur(s) | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Mai 2025 | Juliann · Orian · Donavan | Version initiale — rédaction complète du DAT CYNA |

# Informations

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Nom du projet | CYNA — Plateforme e-commerce SaaS Cybersécurité |
| Chef de projet | Encadrant Sup de Vinci (FDME) |
| Équipe technique | Juliann, Orian, Donavan — B3 DEV |
| Formation | Sup de Vinci — B3 DEV — Promotion 2025 |
| Contexte | Projet fil rouge B3 — développement d'une plateforme SaaS de vente de services cybersécurité |

# Sommaire

1. Introduction	3

1.1. Objet du document	3

1.1.1. Généralités	3

1.1.2. Rôles et droits	3

2. Description de l'application	4

2.1. Spécifications fonctionnelles	4

2.1.1. Acteurs	4

2.1.2. Schéma fonctionnel	4

2.1.3. Description fonctionnelle	5

2.1.4. Schéma d'architecture	5

2.1.5. Authentification	6

2.1.6. Échanges avec des systèmes tiers	6

2.1.7. Choix technologiques	7

2.1.8. URL et noms DNS	7

2.2. Cycle de vie de l'application	8

3. Dépendances	8

4. Planification	9

5. Identification des besoins	9

6. Expression des niveaux de service	10

7. Risques et mitigations	10

# 1. INTRODUCTION

## 1.1. Objet du document

Ce Document d'Architecture Technique (DAT) décrit l'ensemble des choix techniques, fonctionnels et organisationnels retenus pour la réalisation de la plateforme CYNA. Il constitue la référence technique du projet et sert de support aux décisions d'architecture, aux revues de code et à la maintenance future de l'application.

### 1.1.1. Généralités

CYNA est une plateforme e-commerce dédiée à la vente de services SaaS de cybersécurité (SOC, EDR, XDR). L'objectif est de faire passer la commercialisation des services du terrain au digital, en offrant :

- Un catalogue de services SaaS consultable et achetable en ligne.

- Un espace client autonome : abonnements, historique commandes, gestion adresses et moyens de paiement.

- Un back-office complet : gestion produits, commandes, utilisateurs, promos, statistiques ventes.

- Un chatbot IA (Google Gemini) avec escalade vers un agent humain.

- Une conformité PCI-DSS via Stripe (données carte jamais stockées côté serveur).

- Une architecture mobile-first, accessible (WCAG 2.1 AA) et internationalisée (FR/EN minimum, support RTL).

### 1.1.2. Rôles et droits

| Rôle | Symfony | Droits principaux |
| --- | --- | --- |
| Visiteur (non connecté) | PUBLIC_ACCESS | Consultation catalogue, recherche, panier anonyme (token). Pas de finalisation de commande. |
| Client connecté | ROLE_USER | Espace client, abonnements, historique, adresses, paiement, checkout complet. |
| Administrateur | ROLE_ADMIN | Back-office EasyAdmin : produits, catégories, commandes, utilisateurs, promos, stats. |
| Super Administrateur | ROLE_SUPER_ADMIN | Hérite de ROLE_ADMIN + gestion des rôles et paramètres système. |

# 2. DESCRIPTION DE L'APPLICATION

## 2.1. Spécifications fonctionnelles

### 2.1.1. Acteurs

| Acteur | Rôle | Droits associés | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Visiteur | Utilisateur non authentifié | PUBLIC_ACCESS | Panier anonyme via localStorage + token serveur |
| Client | Utilisateur authentifié | ROLE_USER | JWT stateless, 2FA TOTP disponible |
| Administrateur | Gestionnaire back-office | ROLE_ADMIN | Accès EasyAdmin, endpoints /api/admin |
| Super Admin | Admin système | ROLE_SUPER_ADMIN | Tous droits + gestion des rôles |

### 2.1.2. Schéma fonctionnel

Front-office (SPA React) :

- Consultation du catalogue SaaS (catégories, recherche à facettes, fiches produit).

- Panier hybride : anonyme (localStorage + token) ou connecté, fusion au login.

- Checkout : adresse de facturation + paiement Stripe Elements + confirmation email.

- Espace client : commandes, abonnements actifs, adresses, factures PDF, profil.

- Auth : email/MDP, Google SSO, reset MDP, vérification email, 2FA TOTP.

Back-office (EasyAdmin) :

- CRUD : produits, catégories, carrousel, textes dynamiques, commandes, factures.

- Gestion codes promo (code, %, dates, usage max), utilisateurs et rôles.

- Modération messages contact et conversations chatbot IA.

- Dashboard KPI : CA, nouvelles inscriptions, ventes/jour, répartition/catégorie.

### 2.1.3. Description fonctionnelle

| Brique | Description | Statut |
| --- | --- | --- |
| Catalogue SaaS | Affichage filtrable/triable des services, pagination, recherche plein texte. | ✅ Implémenté |
| Panier hybride | Panier anonyme (token) fusionné au login. Quantité, durée abonnement. | ✅ Implémenté |
| Checkout | Adresse → Stripe → confirmation. Email de confirmation envoyé. | 🟡 Partiel (Stripe en cours) |
| Espace client | Commandes, abonnements, adresses, factures PDF, modification profil. | ✅ Implémenté |
| Authentification | Email/MDP, Google SSO, vérification email, reset MDP, 2FA TOTP. | ✅ Implémenté |
| Paiement Stripe | PaymentIntent, webhook, confirmation paiement, génération facture. | 🟡 Sprint 1 |
| Chatbot IA | Google Gemini, multi-tours, FR/EN, escalade vers ContactMessage. | ✅ Implémenté |
| Codes promo | Code, réduction, dates, max usages, vérification 100% serveur. | ✅ Implémenté |
| Back-office EasyAdmin | 10 CRUD : produits, catégories, commandes, factures, users, promos, support. | ✅ Implémenté |
| Emails transac. | Symfony Mailer : vérification, reset, confirmation commande, notif admin. | 🟡 Partiel |
| i18n | react-i18next + Symfony Translation. FR/EN. RTL prévu. | 📅 Sprint 3 |

### 2.1.4. Schéma d'architecture

| Couche | Composant | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Client navigateur | SPA React 18 + Vite | Interface mobile-first, communication API via JWT |
| Client mobile | App React Native (Sprint 3) | Parité fonctionnelle avec la version web |
| Back-office | EasyAdmin 5 (MPA Symfony) | Admin sessionnée, protégée ROLE_ADMIN |
| API | Symfony 7.4 + API Platform 4.3 | REST JSON-LD/Hydra, OpenAPI auto-généré |
| Auth | LexikJWT + KnpU OAuth2 + scheb/2fa | JWT stateless, Google SSO, 2FA TOTP |
| Base de données | PostgreSQL + Doctrine ORM 3.6 | 15 tables, migrations versionnées |
| Paiement | Stripe SDK PHP | PaymentIntent, webhooks, zéro donnée carte |
| Emails | Symfony Mailer → Mailgun | Notifications transactionnelles |
| Chatbot | Google Gemini API | IA multi-tours, escalade humaine |
| Médias | CDN / S3 (à configurer) | Images produits, factures PDF |

### 2.1.5. Authentification

| Mécanisme | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| Login email/MDP | POST /api/login_check | JSON login, retourne un JWT signé RSA |
| Google SSO | GET /login/google | OAuth2 Authorization Code, JWT retourné via ?token=xxx |
| 2FA TOTP | POST /api/login/2fa | Vérification code TOTP (scheb/2fa-google-authenticator) |
| Profil | GET /api/me | Hydrate le profil de l'utilisateur connecté |
| Reset MDP | POST /api/password/forgot + /reset | Token signé, expiration 24h |
| Vérif email | POST /api/verify-email | Token d'activation envoyé à l'inscription |
| Admin back-office | POST /admin/login | Form login sessionné, firewall dédié Symfony |

### 2.1.6. Échanges avec des systèmes tiers

| Type | Source | Destination | Description | Flux |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSO Google | Frontend | Google OAuth2 | Authorization Code Flow. Symfony échange le code contre un access token et récupère le profil Google. | HTTPS 443 |
| Paiement | Frontend | Stripe Elements | Tokenisation carte côté Stripe. client_secret fourni par /api/orders/{id}/pay. | HTTPS 443 |
| Webhook Stripe | Stripe | POST /api/stripe/webhook | Notification payment_intent.succeeded / failed. Signature vérifiée. | HTTPS 443 |
| Email | Symfony Mailer | Mailgun SMTP | Vérification email, reset MDP, confirmation commande, notif admin. | SMTP/HTTPS |
| Chatbot | Symfony Controller | Google Gemini API | Historique de conversation, réponse IA. | HTTPS 443 |

### 2.1.7. Choix technologiques

| Composant | Technologie | Version | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Langage back | PHP | 8.4 | LTS, performances, écosystème Symfony |
| Framework back | Symfony | 7.4 LTS | Maintenance jusqu'en nov. 2028, composants sécurité matures |
| API | API Platform | 4.3 | REST JSON-LD + OpenAPI auto-généré, filtres, pagination |
| ORM | Doctrine ORM | 3.6 | Migrations versionnées, requêtes sécurisées |
| Base de données | PostgreSQL | 16+ | Robustesse, JSON natif, transactions ACID |
| JWT | LexikJWTAuthenticationBundle | 3.2 | Stateless, clés RSA |
| Google SSO | KnpU OAuth2 + league/oauth2-google | 2.20/5.0 | OAuth2 Authorization Code, intégration Symfony Security |
| 2FA | scheb/2fa-google-authenticator | 8.5 | TOTP, QR code, standard Google/Microsoft Authenticator |
| Back-office | EasyAdmin | 5.0.8 | CRUD clé en main, vélocité, responsive |
| Framework front | React + Vite | 18 / 6+ | SPA, HMR, ESM natif |
| i18n front | react-i18next | ^14 | Chargement lazy, support RTL |
| Paiement | Stripe SDK PHP + Elements | sandbox | PCI-DSS hors-périmètre, PaymentIntent |
| Emails | Symfony Mailer + Mailgun | 7.4 | Templates Twig, SMTP sécurisé |
| Chatbot | Google Gemini API | 1.5 Flash | Multi-tours, FR/EN, escalade humaine |
| PDF factures | DomPDF | ^3 | Génération factures (Sprint 2) |
| Tests | PHPUnit | 12.5 | Configuré, tests à écrire (Sprint 4) |
| Déploiement | Docker + Nginx / FrankenPHP | — | Conteneurisation, compatibilité cloud |

### 2.1.8. URL et noms DNS

| Environnement | URL Front | URL API / Back-office |
| --- | --- | --- |
| Développement local | http://localhost:5173 | http://localhost:8000 |
| Qualification | à définir | à définir |
| Production | à définir (HTTPS) | à définir (HTTPS) |

## 2.2. Cycle de vie de l'application

| Sprint | Période | Objectifs principaux |
| --- | --- | --- |
| S1 — Consolidation MVP | 2 semaines | Stripe sandbox (PaymentIntent + webhook), 2FA TOTP backend, checkout finalisé, tests E2E |
| S2 — Back-office | 2 semaines | EasyAdmin complet, dashboard stats, factures PDF, emails confirmation commande |
| S3 — i18n + Mobile | 2 semaines | i18n FR/EN, app React Native (parité web), chatbot widget, audit WCAG |
| S4 — Polish & Bonus | 2 semaines | RTL (arabe/hébreu), rôle support, CGU, déploiement Docker, tests unitaires |

Méthode : Scrum — sprints de 2 semaines, daily stand-up 15 min, sprint review + démo client en fin de sprint, rétrospective d'équipe.

# 3. DÉPENDANCES

## 3.1. Dépendances externes sur l'application

| Dépendance | Impact en cas d'indisponibilité |
| --- | --- |
| Google OAuth2 (SSO) | Connexion SSO impossible. Le login email/MDP reste fonctionnel. |
| Stripe API | Checkout et webhooks inopérants. Les abonnements existants restent actifs. |
| Mailgun (SMTP) | Les emails transactionnels ne sont pas envoyés. |
| Google Gemini API | Le chatbot IA est indisponible. La page contact reste accessible. |

## 3.2. Dépendances de l'application sur des services externes

| Service | Usage | Criticité |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | Stockage de toutes les données applicatives | Critique |
| Stripe | Traitement des paiements et abonnements | Haute |
| Google OAuth2 | Authentification SSO (fallback email/MDP disponible) | Moyenne |
| Mailgun | Envoi d'emails transactionnels | Moyenne |
| Google Gemini | Chatbot IA (feature complémentaire) | Faible |
| CDN / S3 | Hébergement images produits et factures PDF | Moyenne |

# 4. PLANIFICATION

## 4.1. Liste des environnements

| Environnement | Description | Installation souhaitée | Ouverture service |
| --- | --- | --- | --- |
| Développement (local) | Machines développeurs, serveurs locaux | Actif | Actif |
| Qualification | Test intégration, CI/CD, validation fonctionnelle | Sprint 3 | Sprint 3 |
| Production | Déploiement Docker + Nginx/FrankenPHP cloud | Sprint 4 | Sprint 4 |

## 4.2. Contraintes

- La clé privée JWT ne doit jamais être versionnée (stocker dans .env.local ou secrets Symfony).

- GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET et STRIPE_SECRET_KEY sont partagés hors Git.

- L'environnement de production doit disposer d'un certificat SSL valide (HTTPS obligatoire).

- La base PostgreSQL doit être sauvegardée quotidiennement en production.

- vendor/ et node_modules/ ne sont jamais versionnés (composer install + npm install après git pull).

# 5. IDENTIFICATION DES BESOINS

## 5.1. Environnement de développement (local)

| Composant | Spécification minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| OS | Windows 10/11, macOS 13+, Ubuntu 22.04+ | Tout OS supportant PHP 8.4 et Node 20+ |
| PHP | 8.4+ | Extensions : pdo_pgsql, mbstring, openssl, intl, gd |
| Composer | 2.x | Gestionnaire de dépendances PHP |
| Node.js | 20 LTS+ | Frontend React + Vite |
| PostgreSQL | 16+ | Base de données locale ou Docker |
| Git | 2.x | Branches feature/*, PR obligatoire, CI GitHub Actions |

## 5.2. Environnement de production (cible)

| Ressource | Qualification | Production |
| --- | --- | --- |
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| OS | Debian 12+ | Debian 12+ |
| Scalabilité | Verticale | Verticale |
| Résilience | Actif/passif | Actif/passif |
| Stockage BDD | 10 Go | 50 Go (∼10 Go/an) |
| Stockage médias | 5 Go | 50 Go |
| Middleware | Nginx + PHP-FPM | Nginx / FrankenPHP + Docker |

# 6. EXPRESSION DES NIVEAUX DE SERVICE

| Indicateur | Développement | Production cible |
| --- | --- | --- |
| Disponibilité | N/A (local) | 99,5 % (hors maintenance) |
| Temps de réponse API | < 500 ms local | < 300 ms (p95) |
| Temps de réponse front | < 2 s local | < 1,5 s (p95, LCP) |
| Sauvegarde BDD | Non requise | Quotidienne, rétention 30 j |
| Alerting | Non requis | Alertes sur erreurs 5xx, webhook Stripe échoué |
| Déploiement | Manuel (git pull) | CI/CD GitHub Actions → Docker push |
| Niveau de service | Bronze (dev) | Bronze à Silver (selon hébergeur) |

# 7. RISQUES ET MITIGATIONS

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Intégration Stripe + webhooks | Elevée | Elevé | Spike technique Sprint 1, cartes de test Stripe, sandbox isolé |
| RTL CSS sur composants existants | Moyenne | Moyen | Refactoring CSS logical properties (Sprint 4), tests JSDOM |
| App mobile : montée en comp. | Moyenne | Moyen | React Native choisi (réutilisation code React), pair-programming |
| 2FA TOTP backend | Faible | Faible | Bundle scheb/2fa déjà installé, frontend 2FA opérationnel |
| Non-conformité RGPD | Faible | Elevé | Données carte jamais stockées (Stripe), RGPD appliqué |